# Digital-Tech-to-Product: Go/No-Go-Memo für AMAVIO One

Reife-, Finanzierungs- und Antragsprüfung

Stand: 24.09.2026

Aufruf: erster Förderaufruf vom 16.09.2026

Skizzenfrist: 11.10.2026

Entscheidung: NO-GO für einen Solo-Antrag im ersten Aufruf

# 1. Strategische Passung

AMAVIO One hat grundsätzlich Anschluss an mehrere Schwerpunkte:

Datenökosystem für Arbeitgeber, Beschäftigte und lokale Partner;

kontrollierte Datenflüsse und rollenbasierte Zugriffe;

offene Schnittstellen und spätere Interoperabilität;

Security by Design für sensible Workforce-Arrival-Daten;

perspektivisch verantwortungsvolle KI-Unterstützung.

Die thematische Passung ist hoch. Thematische Passung ersetzt jedoch nicht Technologiereife, Bonität und Durchführungsfähigkeit.

# 2. Offizielle Kerngates

| Gate | Programmanforderung | AMAVIO-Stand | Urteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Reifegrad | Schwerpunkt etwa TRL 6 bis 8; TRL 4 bis 5 nur nachgeordnet | Lastenheft, Datenstruktur, Website-/Produktdarstellung; kein integrierter Technologiedemonstrator dokumentiert | nicht erfüllt |
| Market Pull | belastbarer Nutzerbedarf, möglichst Kundenfeedback, Pilotkunden oder Tests | Zielsegmente und Vertriebsplan definiert; keine LoIs oder bezahlten Piloten dokumentiert | teilweise |
| Technologie-Stack | bestehender Stack, Anbieter, Datenorte, Abhängigkeiten und Exit-Fähigkeit | Optionen beschrieben, aber noch keine verbindliche Produktarchitektur | nicht erfüllt |
| Team | notwendige Qualifikation und Kapazität zur Durchführung | Gründerfit belegt; kein benanntes technisches Kernteam | nicht erfüllt |
| Bonität | Eigenmittel, Finanzierung und ordnungsgemäße Mittelverwendung nachweisen | 25.000-EUR-Gründungsfinanzierung geplant; kein FuE-Projektbudget oder Vorfinanzierungsnachweis | nicht erfüllt |
| Eigenanteil | mindestens 20 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten/Ausgaben | für ein großes Entwicklungsprojekt nicht belegt | nicht erfüllt |
| Gesellschaft | KMU beziehungsweise zulässiger Verbundpartner spätestens zur Antragstellung | operative AMAVIO One GmbH noch nicht gegründet | offen |
| Vorhabensbeginn | keine Aufnahme der Tätigkeiten oder zurechenbarer Liefer-/Leistungsvertrag vor Bewilligung | Produktvorarbeiten vorhanden; neues Fördervorhaben müsste sauber abgegrenzt werden | klärbar |

# 3. Vorläufige Bewertung nach Auswahlkriterien

| Kriterium | Gewichtung | AMAVIO heute | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Impact | 40 % | 4/5 | relevante Fachkräfte-, Integrations- und Arbeitgeberproblematik; überregional skalierbar |
| Digitale Souveränität | 30 % | 2/5 | Zielbild plausibel, aber Stack, Exit-Fähigkeit und europäische Datenkontrolle noch nicht umgesetzt |
| Innovativität | 15 % | 3/5 | integrierte Workforce-Arrival-Logik differenziert, technische Neuheit noch nicht demonstriert |
| Umsetzungsansatz | 15 % | 1/5 | Technikteam, TRL-Nachweise, Pilotpartner, Budget und 24-Monats-Plan fehlen |

Gewichtete Arbeitsbewertung: 2,80 von 5. Das liegt deutlich unter einer verantwortbaren Skizzenreife.

# 4. Warum kein Schnellschuss empfohlen wird

Eine kurzfristige Skizze könnte zwar die Plattformvision sprachlich groß darstellen, würde aber die zentralen Gutachterfragen nicht beantworten:

Was funktioniert heute bereits technisch?

Welche ungelöste technische Unsicherheit wird bearbeitet?

Welche Nutzer haben den Bedarf bestätigt?

Wer entwickelt und betreibt das Produkt?

Welche kritischen außereuropäischen Abhängigkeiten werden konkret reduziert?

Wie wird der Eigenanteil finanziert und das Projekt vorfinanziert?

Eine schwache Skizze kostet Zeit, erzeugt einen wenig überzeugenden Erstkontakt zum Projektträger und kann die spätere Positionierung beschädigen.

# 5. Readiness-Pfad für eine Folgerunde

## In 0 bis 8 Wochen

verbindliche Produktarchitektur und primären Stack wählen;

funktionsfähigen Proof of Concept für Arrival Workflow, Arbeitgeberansicht und Beschäftigtenfluss bauen;

Datenschutzrollen, Datenflüsse, Hostingregion und Exit-Pfade dokumentieren;

CTO-/Technikpartnerrolle verbindlich besetzen.

## In 2 bis 4 Monaten

mindestens zwei Design-Partner-LoIs gewinnen;

integrierten MVP mit anonymisierten Daten testen;

technische Test- und Sicherheitsprotokolle anlegen;

messbare Nutzer- und Marktbelege sammeln.

## In 4 bis 8 Monaten

Demonstrator in relevanter Arbeitgeberumgebung einsetzen;

TRL 4 bis 6 anhand nachvollziehbarer Evidenz dokumentieren;

FuE-Arbeitspakete von Standardentwicklung trennen;

Projektbudget, Eigenanteil, Vorfinanzierung und Bonität sichern;

digitale Souveränität durch offene Schnittstellen, Datenkontrolle, europäische Betriebsoptionen und dokumentierte Exit-Fähigkeit belegen.

# 6. Zulässiger nächster Kontakt

Ein unverbindliches Beratungsgespräch mit dem Projektträger kann sinnvoll sein, aber nur mit ehrlicher Statusdarstellung: frühe Produktphase, aktuell noch kein TRL-6-System, Interesse an Folgerunden beziehungsweise an den Mindestanforderungen für einen späteren Antrag. Kein aktueller Antrag und keine Förderfähigkeit sollten behauptet werden.

Kontakt laut FAQ: `dttp@tuv.com`

# 7. Quellen

https://bmds.bund.de/themen/digitalpolitik/foerderprogramm-digital-tech-to-product/erster-foerderaufruf-digital-tech-to-product

https://bmds.bund.de/themen/digitalpolitik/foerderprogramm-digital-tech-to-product/faq-fuer-skizzeneinreicher